# ACTA DE REUNIÓN N°1 – Con Product Owner (Alexis)

Proyecto: Plataforma de Gestión de Ingreso y Mantenimiento de Vehículos – PepsiCo
 Fecha: 21 de agosto 2025
 Medio: Reunión virtual (Google Meet)
 Duración: 18:00 - 19:00 hrs
 Participantes:

- Alexis – Product Owner

- Líderes de Grupo

### 1. Objetivo de la reunión

Realizar el levantamiento de requerimientos iniciales para el desarrollo de la plataforma y validar el flujo actual del proceso de ingreso de vehículos al taller PepsiCo.

### 2. Temas tratados

- Explicación del proceso AS-IS actual del ingreso de vehículos.

- Definición preliminar de roles del sistema: Chofer, Guardia, Mecánico y Administrador.

- Requerimiento de incluir un sistema de agendamiento de horas para los choferes.

- Necesidad de que el administrador pueda visualizar solicitudes y asignar mecánicos.

- Identificación de puntos críticos actuales:

  - Falta de trazabilidad del estado del vehículo.

  - Poca comunicación entre coordinador y mecánicos.

  - Solicitudes de repuestos sin registro.

- Alexis solicita que el sistema incluya una vista de estado del vehículo en tiempo real.

### 3. Acuerdos de grupo

| N° | Acuerdo | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear primer borrador del modelo AS-IS basado en la información entregada | Martín | 03/09/2025 |
| 2 | Documentar requerimientos funcionales iniciales | Martín | 05/09/2025 |
| 3 | Diseñar primeros bocetos de interfaz (wireframes) | Fernando | 07/09/2025 |

### 4. Compromisos pendientes

- Definir si el sistema debe enviar notificaciones automáticas al chofer.

- Validar si el módulo de bodega debe incluir control de inventario.

### 5. Próxima reunión

Fecha estimada: 11 de septiembre 2025
 Objetivo:Reunir información para complementar la creación de la plataforma.

# ACTA DE REUNIÓN N°2 – Con Product Owner (Alexis)

Fecha: 11 de octubre 2025
 Medio: Reunión virtual  – (Google Meet)
 Duración: 18:00 - 19:00  hrs
 Participantes:

- Alexis – Product Owner

- Líderes de Grupos

### 1. Objetivo de la reunión

Revisar el avance del desarrollo, validar las primeras funcionalidades y recibir retroalimentación sobre el diseño de interfaz.

### 2. Temas tratados

- Revisión de prototipo funcional del módulo de agendamiento de horas.

- Revisión del panel administrador para visualización de horas agendadas.

- Se detecta que la información del LocalStorage no se está reflejando correctamente en la vista del administrador.

- Se solicita incluir un estado por colores:

  - En espera

  - Asignado

  - En progreso

  - Finalizado

- Se revisa el diseño de asignación de mecánico.

- Se ajusta el flujo: una vez finalizado el trabajo, el Jefe de Taller valida el checklist de salida.

### 3. Acuerdos grupales

| N° | Acuerdo | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corregir sincronización entre LocalStorage y vista del administrador | Martin | 20/10/2025 |
| 2 | Ajustar interfaz del administrador para mostrar estados de colores | Fernando | 22/10/2025 |
| 3 | Crear versión final del modelo AS-IS y TO-BE | Fernando | 25/10/2025 |

### 4. Compromisos pendientes

- Validar si el sistema debe generar reportes mensuales automáticos para el área de prevención.

- Verificar si será necesario incluir módulo de login con niveles de permisos más avanzados.

### 5. Próxima reunión

Fecha estimada: 1 de noviembre 2025
 Objetivo: Verificar correcciones y validar diseño final.

# ACTA DE REUNIÓN N°3 – Reunión interna de equipo

Fecha: 5 de septiembre 2025
 Medio: Virtual – Google Meet
 Duración: 18:00 – 19:00 hrs
 Participantes:

- Fernando Peñaloza – Líder de Grupo

- Martin Arias – Desarrollador

### 1. Objetivo de la reunión

Organizar el trabajo posterior al levantamiento de requerimientos y definir responsabilidades iniciales.

### 2. Temas tratados

- Análisis de requerimientos entregados por Alexis.

- Planificación de las tareas del sprint 1.

- Fernando Peñaloza encargado de definir estructura del proyecto y arquitectura inicial.

- Martin Arias encargado de organizar documentación de casos de uso y requerimientos funcionales.

- Ambos revisan los primeros bosquejos del flujo AS-IS.

### 3. Acuerdos grupales

| N° | Acuerdo | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear estructura base del proyecto (carpetas, componentes, rutas) | Fernando | 07/09/2025 |
| 2 | Redactar 10 casos de uso iniciales | Martin | 09/09/2025 |
| 3 | Completar primer borrador del diagrama AS-IS | Ambos | 10/09/2025 |

### 4. Compromisos pendientes

- Confirmar la tecnología final del front-end.

- Revisar posibilidad de integrar Firebase o backend propio.

### 5. Próxima reunión

Fecha estimada: 12 de septiembre 2025
 Objetivo: Revisar avance del AS-IS y definir TO-BE preliminar.

# ACTA DE REUNIÓN N°4 – Reunión interna de equipo

Fecha: 10 de octubre 2025
 Medio: Presencial – DUOC
 Duración: 14:00 – 15:30 hrs
 Participantes:

- Fernando Peñaloza – Líder de Grupo

- Martin Arias – Desarrollador

### 1. Objetivo de la reunión

Revisar el avance antes de la reunión con Alexis y corregir errores detectados en el módulo de agendamiento y el panel administrador.

### 2. Temas tratados

- Problemas con la vista del administrador:

  - Campos no se reflejan.

  - Datos del LocalStorage no se cargan.

- Ajustes en el flujo de asignación de horas.

- Mejoras visuales del panel admin: colores, estructura y orden.

- Planificación de presentación a entregar a Alexis.

- Definir qué funcionalidades estarán listas para mediados de octubre.

### 3. Acuerdos grupales

| N° | Acuerdo | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corregir errores de lectura del LocalStorage | Martin | 12/10/2025 |
| 2 | Mejorar diseño del panel administrador | Fernando | 13/10/2025 |
| 3 | Preparar prototipo navegable para presentar a Alexis | Ambos | 15/10/2025 |

### 4. Compromisos pendientes

- Definir fecha exacta de entrega del TO-BE.

- Validar requerimientos no funcionales.

### 5. Próxima reunión

Fecha estimada: 15 de octubre 2025
 Objetivo: Presentar avances al Product Owner.

# ACTA DE REUNIÓN N°5 – Reunión interna de equipo

Proyecto: Plataforma de Gestión de Ingreso y Mantenimiento de Vehículos – PepsiCo
 Fecha: 22 de octubre 2025
 Medio: Virtual – Discord
 Duración: 19:00 – 20:10 hrs
 Participantes:

- Fernando Peñaloza – Líder de Grupo

- Martin Arias – Desarrollador

### 1. Objetivo de la reunión

Definir y organizar las correcciones finales antes de iniciar la elaboración del modelo TO-BE y los diagramas oficiales del proyecto.

### 2. Temas tratados

- Revisión de retroalimentación entregada por Alexis en la última reunión.

- Ajustes pendientes en el diagrama de actividades AS-IS, especialmente en los roles del guardia y coordinador.

- Discusión sobre cómo estructurar correctamente los carriles por roles para mejorar el entendimiento del proceso.

- Análisis de los problemas que aún presenta el sistema:

  - Sincronización entre vistas.

  - Validaciones en la agenda de horas.

  - Interacción entre el panel de administrador y los datos almacenados.

- Definición de cómo se presentarán los casos de prueba en el informe final.

- Decisión de estandarizar la documentación con formato único: tipografía, títulos y estructura.

### 3. Acuerdos

| N° | Acuerdo | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualizar diagrama AS-IS con carriles por rol completos | Fernando | 24/10/2025 |
| 2 | Corregir fallos del módulo de agendamiento (validaciones y almacenamiento) | Martin | 25/10/2025 |
| 3 | Crear borrador del modelo TO-BE para revisión interna | Fernando | 26/10/2025 |
| 4 | Consolidar todos los casos de prueba del proyecto en una sola plantilla | Martin | 27/10/2025 |

### 4. Compromisos pendientes

- Revisar el funcionamiento de la opción “Asignar mecánico” con datos reales.

- Validar si se incluirá un submódulo de “Historial de reparaciones”.

- Preparar una guía de usuario para presentación final.

### 5. Próxima reunión

Fecha estimada: 20 de noviembre 2025
 Objetivo: Revisar TO-BE preliminar y validar documentación antes de la entrega a Alexis.