# ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO

Proyecto: Plataforma de Gestión de Ingreso y Mantenimiento de Vehículos – PepsiCo

Equipo:

- Fernando Peñaloza (Líder de Grupo)

- Martin Arias (Desarrollador)
 Fecha del reporte: Noviembre 2025

## 1. Resumen General del Avance

El proyecto presenta un avance significativo en las áreas de levantamiento de información, diseño de procesos y desarrollo inicial del sistema. Actualmente se encuentra en fase de refinamiento de diagramas AS-IS y validación de funcionalidades principales. El equipo mantiene comunicación activa con el Product Owner (Alexis), quien ha entregado retroalimentación periódica.

Avance general estimado: 78%

## 2. Avances por Área

### 2.1 Levantamiento de Requerimientos (100% completado)

- Se realizaron dos reuniones formales con Alexis (Product Owner).

- Se definieron los roles del sistema: Chofer, Guardia, Coordinador, Mecánico, Bodega y Administrador.

- Se documentó el flujo operativo real del taller de PepsiCo.

- Se identificaron problemas actuales y oportunidades de mejora.

### 2.2 Diseño de Procesos y Diagramas (90% completado)

- Diagrama AS-IS: completado y validado.

- Diagrama de actividades AS-IS con carriles por rol: en proceso final de ajustes.

- Modelo TO-BE: versión preliminar en desarrollo.

- Definición consensuada del flujo ideal, notificaciones y automatizaciones del sistema.

### 2.3 Desarrollo del Sistema (65% completado)

Funcionalidades desarrolladas:

- Agenda de ingreso de vehículos.

- Panel de administrador para visualizar horas.

- Registro de ingreso (flujo básico).

- Modelo base de asignación a mecánicos (estructurado, pendiente de integración real).

Pendientes o en corrección:

- Sincronización total del localStorage entre vistas.

- Validación avanzada de horarios y datos del chofer.

- Vinculación completa entre administrador y mecánicos.

### 2.4 Casos de Prueba (60% completado)

- Se generaron 5 casos de prueba formales, con estructura profesional.

- Casos contemplan: registro, asignación, validación de datos, notificaciones y flujo administrativo.

- Falta aplicar pruebas exploratorias del módulo completo.

### 2.5 Documentación (75% completado)

- Actas de reuniones creadas (3 con Alexis, 3 internas entre el equipo).

- Estado de avance actual integrado.

- Se definieron futuras entregas:

  - Manual técnico

  - Manual de usuario

  - Modelo TO-BE final

## 3. Riesgos Identificados

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de validación completa con el Product Owner | Alto | Medio | Agendar reunión final antes del cierre |
| Sincronización entre módulos | Medio | Alto | Revisar estructura de almacenamiento y endpoints |
| Atraso en el TO-BE final | Medio | Bajo | Priorizar diagramación esta semana |

## 4. Próximos Pasos

- Finalizar modelo TO-BE con carriles por roles (24–26 nov).

- Terminar sincronización entre vista de agenda y panel admin.

- Completar casos de prueba faltantes y ejecutar pruebas integradas.

- Preparar documentación para la entrega final.

## 5. Conclusión del Estado de Avance

El proyecto mantiene un ritmo estable y coherente con lo planificado. Las bases del sistema están implementadas y se ha avanzado sólido en documentación, diseño y análisis. Las observaciones realizadas por el Product Owner están siendo integradas en tiempo y forma.