# PLAN DE PROYECTO – METODOLOGÍA SCRUM

Proyecto: Plataforma de Gestión de Ingreso y Mantenimiento de Vehículos – PepsiCo
Equipo de Desarrollo:

Fernando Peñaloza – Scrum Master / Líder de Grupo
Martin Arias – Developer
Product Owner: Alexis (PepsiCo)
Fecha: Noviembre 2025

# 1. Introducción al Proyecto

El propósito de nuestro proyecto es desarrollar una plataforma web para gestionar el ingreso de vehículos, agendamiento, asignación de mecánicos, control de reparaciones, solicitud de repuestos, checklist de salida y trazabilidad completa del proceso de taller de PepsiCo.

La metodología SCRUM fue seleccionada debido a su flexibilidad, enfoque iterativo y capacidad de adaptación a los cambios solicitados por el Product Owner.

# 2. Roles SCRUM del Proyecto

| Rol | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Alexis | Define requerimientos, valida avances y prioriza backlog. |
| Scrum Master | Fernando Peñaloza | Asegura el cumplimiento de la metodología, remueve impedimentos y lidera reuniones. |
| Developers | Fernando Peñaloza, Martin Arias | Implementación técnica del sistema, pruebas y documentación. |

# 3. Visión del Producto

Crear un sistema centralizado que permita mejorar la trazabilidad, eficiencia y coordinación en los talleres de PepsiCo, resolviendo problemas actuales como:

- Falta de control sobre el estado de cada vehículo

- Comunicación ineficiente entre roles

- Falta de trazabilidad en solicitudes de repuestos

- Registros manuales dispersos

- Tiempo prolongado para informar estado al chofer

La plataforma optimiza el flujo completo del taller con una interfaz moderna y procesos digitalizados.

# 4. Product Backlog (definido con Alexis)

### Backlog inicial priorizado

| ID | Requerimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| PB-01 | Módulo de inicio de sesión por rol | Completado |
| PB-02 | Agendamiento de ingreso por parte del chofer | Completado |
| PB-03 | Panel administrador con visualización de horas | Completado |
| PB-04 | Asignación de mecánicos | Completado |
| PB-05 | Generación de Orden de Trabajo | Completado |
| PB-06 | Actualización de estado del vehículo por mecánico | Completado |
| PB-07 | Solicitud y entrega de repuestos | Completado |
| PB-08 | Checklist de salida aprobado por Jefe de Taller | Completado |
| PB-09 | Registro de ingreso y salida por Guardia | Completado |
| PB-10 | Notificaciones internas del sistema | Pendiente |
| PB-11 | Reportes para Coordinador y Supervisor | Completado |
| PB-12 | Interfaz de usuario mejorada (UI definitiva) | En diseño |
| PB-13 | Diagrama AS-IS y TO-BE | Completado |
| PB-14 | Casos de prueba y documentación | Completado |
| PB-15 | Integración final del sistema | Pendiente |

# 5. Sprint Planning (Histórico y futuro)

## Sprint 1 – Septiembre

Objetivo: Levantamiento de requerimientos y base del sistema
Duración: 2 semanas
Entregables:

- Requerimientos iniciales (reunión con Alexis – agosto)

- Roles del sistema definidos

- Primer borrador del AS-IS

- Estructura base del proyecto

- Primeros wireframes
 Estado: Completado

## Sprint 2 – Finales de Septiembre

Objetivo: Funcionalidad inicial del módulo del chofer
Entregables:

- Inicio de sesión

- Agendamiento de horas

- Validación de disponibilidad
 Estado: Completado

## Sprint 3 – Octubre (primera mitad)

Objetivo: Panel del administrador (versión 1)
Entregables:

- Visualización de solicitudes

- Asignación de mecánicos

- Primer prototipo funcional
 Estado: Completado con observaciones

## Sprint 4 – Octubre (segunda mitad)

Objetivo: Correcciones solicitadas por Alexis
 Entregables:

- Ajustes de interfaz

- Estados por colores

- Mejoras en lectura de localStorage
 Estado:  Completado

## Sprint 5 – Noviembre

Objetivo: Módulos avanzados del taller
 Entregables:

- Actualización de estado por mecánico

- Solicitud de repuestos

- Checklist de salida preliminar
 Estado: Completado

## Sprint 6 – Noviembre / Diciembre

Objetivo: Cierre del proyecto y documentación
 Entregables:

- Modelo TO-BE final

- Casos de prueba

- Informe formal

- Correcciones finales

- Pruebas integradas

- Preparación para entrega final
 Estado: Pendiente

# 6. Reuniones SCRUM

### Daily Meeting (adaptado para proyecto académico)

- Modalidad: breve revisión entre integrantes (WhatsApp + reuniones internas).

- Objetivo:

  - Qué se hizo ayer

  - Qué se hará hoy

  - Bloqueos

### Sprint Planning

- Realizado antes de cada sprint.

- Participantes: Fernando, Martin y Alexis.

### Sprint Review

- Muestra del avance al Product Owner (ej: prototipo de administrador presentado a Alexis en octubre).

### Sprint Retrospective

- Revisión interna sobre qué mejorar (ejemplo: comunicación, sincronización de datos, manejo de tareas).

# 7. Definición de Hecho (DoD)

Una funcionalidad se considera “terminada” cuando:

- Funciona correctamente en el sistema

- Cumple los criterios de aceptación

- Fue revisada y validada por ambas partes del equipo

- Está integrada con el resto del flujo

- Tiene caso de prueba asociado

- Fue revisada con el Product Owner

# 8. Riesgos del Proyecto y Mitigación Scrum

| Riesgo | Mitigación Scrum |
| --- | --- |
| Requerimientos cambiantes | Backlog dinámico revisado con Alexis |
| Falta de comunicación | Daily y reuniones quincenales |
| Retrasos en funcionalidades | Sprint replanificado y priorización |
| Problemas técnicos | División en tareas pequeñas y revisión conjunta |
| Dudas en flujo real | Consulta directa al PO y apoyo en perfiles de cargos |

# 9. Conclusión

La aplicación de SCRUM ha permitido:

- Mantener un flujo ordenado de trabajo

- Adaptarse a los cambios del Product Owner

- Controlar los entregables en pequeñas iteraciones

- Mejorar continuamente el producto

- Entregar avances reales en cada sprint

Nuestro proyecto se encuentra en un estado maduro, con un avance cercano al 80%, y con planificación clara para culminar con éxito en la fecha definida.