## Slide 1
Duoc UC
PepsiCo
Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller
Martin Arias
Fernando Peñaloza

## Slide 2
Áreas de desempeño
Competencias aplicadas
Descripción del Proyecto
  Desarrollo de soluciones de software
  Gestión de proyectos informáticos
  Construcción de modelos de datos
  Gestión de proyectos
  Programación de bases de datos
  Programación web

## Slide 3
Contexto y problema
Beneficios:
  Eficiencia
  Transparencia y trazabilidad
  Automatización
  Mejor comunicación
Problemática a resolver : Ingreso manual de los vehículos , lo que provoca una baja eficiencia y control.
Impacto en actores:
  Choferes → registro más rápido
  Supervisores → control de recursos
  Mecánicos y administrativos → acceso ágil a información
  Empresa → reducción de costos y errores

## Slide 4
Objetivos
Objetivos específicos:
  Diseñar un modelo de datos escalable
  Implementar programación de ingresos de vehículos
  Desarrollar seguimiento en tiempo real
  Incorporar gestión documental (informes/fotos)
  Establecer notificaciones automáticas
Objetivo general: Desarrollar una plataforma tecnológica centralizada que optimice los tiempos de registro, mejore la comunicación entre actores y asegure la trazabilidad de los procesos en el taller de PepsiCo Chile.
  Generar reportes de productividad
  Validar calidad y usabilidad del sistema

## Slide 5
Metodología
Levantamiento de requerimientos
Diseño del sistema y modelo de datos
Pruebas de funcionalidad y usabilidad
Enfoque: Ágil - Scrum
Etapas:
Entrega de versión funcional + retroalimentación
Desarrollo por módulos
Roles: líder de proyecto, analista, diseñador BD, desarrollador, tester
2
1
3
4
5

## Slide 6
Carta Gantt
Cronograma de 6 sprints cada 2 semanas
(Semanas 1-2): Refinamiento del Product Backlog, definición del MVP, diseño inicial de arquitectura y prototipos.
SPRINT 1-2
(Semanas 3-4): Desarrollo del módulo de agenda (programación de ingresos).
SPRINT 3
(Semanas 5-6): Gestión documental + primeras pruebas con usuarios.
SPRINT 4
(Semanas 7-8): Notificaciones + mejoras del backlog priorizado.
SPRINT 5
(Semanas 9-10): Reportes y métricas + integración.
SPRINT 6
Sprints finales de stabilization: pruebas, validación y entrega final.
SEMANAS 11-12: